盐城德惠尚书房防火窗工程

制作安装

施

工

合

同

发包人：盐城德惠置业有限公司

承包人：

签订时间:  2015年09月

发包人（全称）  盐城德惠置业有限公司   （简称“甲方”）

承包人（全称）            （简称“乙方”）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城德惠尚书房东区一期项目外窗集中采购安装事项协商一致，订立本合同。

一、工程内容

1、工程范围：盐城德惠尚书房防火窗工程。

2、施工承包内容：防火窗工程的制作、安装 (具体参数）。

3、项目地点：德惠尚书房东区（亭湖新区跃进河东，纬六路南、次经一路东侧）

4、承包方式：包工、包料、包安全文明施工 。

二、 施工工期

1、开工日期： 2016年10月5日（具体开工日期以甲方开工令为准）

2、工期：25天

3、工期要求：满足甲方开发进度，且不影响甲方交房及展示时间。

三、合同价款

1、防火窗全费用综合单价为  元/m2，工程暂定总价约  (小写：￥ 元 )，此价格为含税价，最终按窗洞面积实算。

本合同为全费用固定单价，单价中含所有费用包括但不限于下料制作、防腐处理、运输、现场组装、安装校正固定、防雷连接（接至总包预留的接头上）、扇体制作、安装调试、安装玻璃及配件、窗洞口周围铣槽打防水密封胶、窗框发泡剂塞缝及防水处理、“三性”试验。施工场地的清洁、文明施工、工程验收移交前的成品保护及甲方指令完成的所有工作、一切措施费、规费、税金、所有风险费、水电费、检测费、等费用。

四、结算方式

本合同工程价款采用固定全费用单价的方式，工程量根据图纸窗户洞口尺寸（飘窗宽度按外侧周长计算）计算工程量。

五、付款方式

1、当期工程全部完成并经甲方、监理验收合格后付至已完工程价款的60%；

2、单体楼竣工验收合格后付至本期已完合同价款的80%；

3、当期工程全部结束并经规划验收合格后，乙方报三份竣工结算资料，甲方在三个月内审核结束后，付至结算价款的95%；

4、每次付款必须经过总包单位签字确认，且包含40%承兑汇票；

5、余款在质保期满后无质量问题时一次性付清。（质保期两年）

6、乙方在提供应付款项增值税发票后，甲方才按签定合同付款。

竣工结算的审计费用，双方约定核减率在乙方送审价的5%以内审计费用由甲方承担，核减率在乙方送审价的5%以上，所有审计费由乙方承担，审计单位由甲方指定。

六、甲方权利与义务

1、甲方有义务对乙方的价格体系进行保密，不得向第三方泄漏，否则承担由此造成的一切后果；

2、甲方负责乙方施工过程中与土建等其他工程施工单位交叉作业时的协调工作；

3、甲方有义务知会乙方必要的项目状况，甲方项目进度提前30天通知乙方。

4、工程结束后，甲方应协助乙方进行竣工验收工作；

5、甲方有权对乙方进行考察或平行检查；

6、甲方有义务及时通知乙方联系方式的变动；

7、甲方不承担外窗施工过程中产生的任何额外费用；

8、甲方负责乙方与总包单位的协调工作。

9、甲方按合同验收合格后不按时支付工程款项，引起工期延误，乙方不承担任何责任。

七、乙方权利与义务

1、乙方有义务在签订合同前向甲方提供乙方产品的详细资料，包括产品性能介绍、检验报告、图片资料等，保证所提供产品质量及安装符合国家及行业相关标准；

2、乙方需根据甲方要求在指定时间内货到现场进行安装,不得影响甲方正常施工进度；

3、安装前乙方对门洞尺寸进行检查，并提交书面施工方案组织设计给甲方、监理审核，认可后方可进行施工；

4、乙方负责产品的垂直运输；

5、乙方须根据施工方案、国家的施工验收规范以及江苏省有关专业规程、规定进行施工，做好自检和工程隐检工作，及时做好施工原始记录和隐蔽工程记录的收集、整理工作，确保工程质量，一切因乙方原因导致的责任和经济费用均由乙方承担。

6、按政府文明、安全规范的要求做好现场施工安全管理。根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产的安全。在施工期间发生的所有安全事故以及给第三方带来的损失均由乙方负责，与甲方无关。

7、接受甲方现场管理人员和监理工程师的监督和检查，遵照指示工作，并为其日常查验提供便利和安全条件，如接到指示而未执行时，因此而产生的损失和费用由乙方承担。

8、乙方必须进场前一周内提供工程施工方案。经甲方审批签字确认后的工程施工方案是本合同的组成部分，和合同具有同等效力，对工程施工方案的违反，视为对合同的违反。

9、乙方对已完成但未交付的成品负有共同成品保护义务，乙方施工过造成外墙损坏和污垢等，乙方自费予以修复，甲方不再另行支付费用。

10、乙方应当向甲方及监理提供材料检验试验证明。施工中如乙方使用未经需甲方批准、明确的型材及配件品牌的或者不按时提供检验试验证明材料的，视为乙方违约，甲方有权要求乙方更换、重作，工期不顺延，逾期的按照合同约定的违约责任执行；如果甲方同意使用的，可以重新商定价格，并要求乙方承担违约责任及所有损失。

11、工程进行中做到文明施工，垃圾及时清运至甲方指定地点，乙方施工人员办公和材料堆放应在甲方认定之区域，建筑垃圾按要求采用袋装化集中堆放每天及时清运，建筑垃圾不按时清理，每发现一次罚款壹仟元整

12、节能验收期间由于乙方的原因而发生的任何费用，由乙方自行承担。乙方在施工过程中需避免存在安全隐患，在安装、维保及使用过程中因乙方原因或产品质量原因发生的一切安全责任及造成的损失由乙方承担；

13、乙方产品经竣工验收合格之日起算，乙方负责免费保修二年；

14、产品在交货验收后至安装验收合格前的正常安装过程由乙方负责保管、保护。

15、乙方须在产品生产前与甲方确认产品样式及颜色，确认无误后方可施工，如若乙方生产前未与甲方确认产品样式及颜色，其引发的一切责任由乙方承担。

16、乙方须根据甲方销售需要免费提供样品，供甲方对外销售展示。

17、对于现场的安全文明施工、进度及质量，乙方应服从总包单位管理，如遇不合理的要求，可向甲方或监理提出。对于合理的管理有不服从的，每次扣除1000元。

18、乙方必须在入场后参加每周的工程例会，否则缺席每次扣除1000元。

19、乙方应及时将门窗样品及资料报甲方及总包归档，门窗相关验收检测必须及时完成，否则每次扣除5000元。

八、工期延误

1、因甲方原因延误工期，甲方书面通知乙方并相应顺延工期，费用不予赔偿。

2、因乙方责任引起的停工，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

九、材料设备供货

材料要求：

乙方必须按甲方已经确认并由双方签字或盖章的样品（包括型材、防水胶、密封胶条、执手、锁扣及铰链等铝合金窗配件）及经甲方确认的要求使用材料，但若样品有隐蔽瑕疵、低于国家或行业质量要求的，实际供货产品必须不低于国家或行业质量要求；所有型材在工厂下料制作前，乙方必须先报甲方，由甲方组织监理单位等人员前往工厂检验型材符合本合同要求后，乙方方可下料制作，否则，甲方将不认可乙方的材料并拒绝其进场验收。材料进场时，乙方应及时通知监理和甲方验收，出示相关资料合格证明及质检报告，经验收符合要求后乙方方可进场并自行保管。如进场材料不符合合同规定，甲方有权要求乙方更换为符合合同要求的产品，工期不予顺延，如乙方出现两次以上的类似情况，视为乙方严重违约，甲方有权随时单方解除合同，并责令乙方承担甲方的一切损失。进场验收时，对乙方已有检验报告的材料，甲方有权复检，不合格的则乙方重新采购合格品，检验费用由乙方承担且工期不予顺延。双方特别约定，若乙方未按约定供应材料的，按置换材料所对应的原合同材料价的3%支付作违约金，且甲方有权要求乙方更换为合格品，工期不予顺延，损失由乙方自负。

十、工程施工、质量检验及验收

1、质量等级：合格。门窗工程质量及验收执行国家现行规范、标准及相关规定，符合当地行政主管部门的专项检测、验收要求，符合当地建设工程竣工验收备案要求。本工程应经甲方组织乙方、监理、设计方共同验收，达到本合同约定的质量要求，满足甲方的工艺要求和相关技术规范、设计施工技术要求的规定，同时还需满足国家门窗工程施工验收规范及相关技术标准、江苏省标准《GB/T7016-2008》的规定。

2、乙方应确保工程能通过专业主管部门对门窗工程的性能检验，在经过检测合格后方能大规模安装。甲方将以工程能通过专业主管部门对门窗工程的性能检验且工程最终能通过竣工验收备案作为竣工的最终条件。未能满足相关主管部门性能检验和竣工验收备案要求的，乙方必须无偿处理以达到要求，乙方不得以任何理由提出免责，且因整改所造成的时间计入实际工期，若有逾期的，按违约规定处理。

3、工程具备竣工验收条件后，乙方按国家工程竣工有关规定，向监理和甲方提供完整竣工资料，甲方收到竣工验收报告后，组织有关部门验收，并在验收后15日内给予批准或提出整改意见。若未能通过竣工验收，乙方应按整改意见的要求整改，并承担由此产生的整改费用。如因整改造成工期延期，还应承担由此产生的违约责任及赔偿甲方因此而受到的损失。

4、工程隐蔽验收、中间验收、竣工验收以施工图、合同约定的工程材料质量标准、甲方批准的施工方案、国家相关施工、验收规范和标准作为验收依据。

5、隐蔽工程、中间工程由乙方先自检，确认符合要求后，填写隐蔽工程、中间工程验收单，在隐蔽或欲进入下一道工序前24小时通知监理和甲方验收。甲方应在收到通知后12小时内组织检查验收，认可的，在验收单上签字，乙方可进行隐蔽工程和进入下一道工序施工。但甲方有权复查，复查合格，所产生费用由甲方承担，复查不合格，乙方返修，所产生费用由乙方承担。乙方未办理验收手续擅自进行隐蔽或进入下一道工序的，不管复查结果如何，所产生费用均由乙方承担。

6、 以上检查、检验合格后，又发现由乙方引起的质量问题，仍由乙方承担责任并赔偿甲方损失。

7、乙方应将施工、竣工资料（包括专项验收资料）报经甲方确认后，及时移交土建总包单位进行工程总竣工验收和竣工备案。如乙方未履行移交资料义务的，甲方有权不予进行工程结算付款。

8、如果出现窗台渗水、漏水，由乙方协调总包单位在一周内负责维修完成，如不能完成，每延迟一周，每樘窗户扣除2000元。

十一、安全文明施工

1、乙方必须遵循甲方、监理和总包针对现场安全文明施工的管理颁布的条例，如若违反条例规定无条件承担违约责任。

2、按政府文明、安全规范的要求做好现场施工安全管理。根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产的安全。

3、 材料堆放整齐，及时将垃圾运至甲方或总包方指定的地点，保持现场的清洁；

4、遵守政府有关部门对施工场地交通、市容和施工噪音的管理规定；

5、乙方夜间施工应提供足够的照明和警示标志，确保安全。

十二、工程保修

1、工程保修期：每批次单体工程竣工验收合格之日起二年。

2、在保修期内，若有漏水或门窗五金配件非人为损坏的，则乙方免费维修。

3、在保修期内，乙方在接到甲方书面通知（包括电传、电报、传真）后，24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。技术人员未在规定时间内到场，甲方有权请第三方进行维修，费用从质保金中双倍扣除。

十三、违约责任

1、由于乙方所提供的材料不符合合同的规定，乙方必须在三日内更换，由此造成的延期按照本章第2条执行。延迟更换或者拒绝更换不合格材料的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担合同暂定总价5%的违约金，造成损失的，应由乙方承担一切责任。

2、如因乙方原因，造成工期延误，每逾期一天，按伍仟元处以罚金。工期延误超过15天，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按照合同暂定总价5%承担违约责任，乙方收到甲方解除合同的通知后一周内无条件退场，乙方除承担违约金外，还应承担因工程延误给甲方造成的直接和间接损失。

3、乙方施工质量达不到合同和规范的要求，乙方应在甲方指定的合理期限内整改或者返工完毕，因此造成工期延误的，按照本章第2条的约定处理。乙方拒绝的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按照合同暂定总额5%承担违约责任。

4、因乙方原因，甲方根据本章1、2、3条约定、本合同其他约定或者法律规定中的任一条或者多条约定解除合同的，乙方除按各条约定承担违约责任外，还应在收到甲方解除合同的通知之日起一周内无条件退场，期间乙方所投入的包括但不限于设备材料等投入，甲方均不予以支付任何费用。

5、乙方对甲方支付的工程款，须优先用于支付农民工工资，乙方应按时足额支付民工工资和分包单位（总包方分包）的工程款，若发生因欠款，导致民工或分包单位上访或诉讼及其它恶性事件的，对承包人的违约行为作如下处理，并保留进一步追诉的权利。

(1)从上访事件及其它恶性事件发生当月起，暂扣当月发包人应付承包人的工程款，在承包人处理好拖欠农民工工资问题，并取得政府处理意见后，再支付暂扣工程款。当月没有处理完的，下月继续暂扣工程款。

(2)甲方有权单方直接向农民工、分包单位（总包方分包）支付乙方欠付的农民工工资，甲方有权从乙方工程款中扣除相应的金额。

6、由于乙方未及时支付农民工工资，造成民工在发包人办公场所、发包方销售场所聚众喧哗、闹事或上访事件，每发生一次罚款乙方伍万元。

十四、其他

1、本工程不允许转包和分包，一经发现甲方有权单方解除合同，乙方应在收到甲方解除合同的通知一周内无条件退场，并承担合同暂定总额10%的违约金和赔偿甲方的损失。

2、合同签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。

3、发生不可抗力，乙方应当及时在不可抗力发生后24小时内书面通知甲方和监理方，且乙方有义务及时采取措施避免损失的扩大，乙方未及时采取措施而造成的损失扩大部分，由乙方承担相应责任。

4、本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

5、有下列情况之一，甲方有权解除合同，乙方按照本合同暂定总额的10%承担违约责任，不足弥补损失的还应当按照实际损失赔偿以及承担法律规定的其他责任：

①不服从甲方正确的指令造成甲方损失的；

②造成重大质量、安全事故的；

③乙方违反相关法律法规造成重大损失的。

6、合同一式四份，甲方、乙方各执两份。合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲      方：            (公章)     乙      方：            (公章)

法定代表人：            （签字）   法定代表人：            （签字）

委托代表人：                       委托代表人：

电      话：                       电      话：

传      真：                       传      真：

开 户银 行：                       开 户银 行：

账      号：                       账      号：

邮 政编 码：                       邮 政编 码：

日        期：                        日        期：